KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM

NHÓM: 01

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – MÃ LỚP HỌC PHẦN: 010100086403

HỌC KỲ: 1 – NĂM HỌC: 2025-2026

| Kế hoạch | Công việc thực hiện | Người thực hiện | Ngày giao việc | Ngày hoàn thành | Mức độ hoàn thành | Đánh giá của nhóm trưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chọn đề tài | Tìm hiểu yêu cầu đề tài | Nguyễn Trung Kiên | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 100% | 100% |
|  | Lựa chọn các công nghệ dùng trong đề tài . | Nguyễn Trung Kiên | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 100% | 100% |
| Phân tích hệ thống | Tìm hiểu các tác nhân cần có của hệ thống | Nguyễn Trung Kiên | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 100% | 100% |
|  | Tìm hiểu các chức năng cốt lõi của hệ thống | Đoàn Thị Bảo Trân | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 100% | 100% |
|  | Tìm hiểu các luồng hoạt đồng của hệ thống | Trần Phạm Minh Đức | 12/09/2025 | 14/09/2025 | 100% | 100% |
|  | Vẽ các sơ đồ | Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Văn Chính | 12/09/2025 | 18/09/2025 | 100% | 100% |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Xác định thực thể và các thuộc tính của thực thể. | Đoàn Thị Bảo Trân | 21/09/2025 | 24/09/2025 | 100% | 100% |
|  | Xác định quan hệ giữa các thực thể | Nguyễn Tấn Đạt | 21/09/2025 | 24/09/2025 | 100% | 100% |
|  | Thiết kế cấu trúc bảng | Nguyễn Văn Chính | 21/09/2025 | 24/09/2025 | 100% | 100% |
|  | Thiết kế sơ đồ ERD | Nguyễn Trung Kiên | 21/09/2025 | 24/09/2025 | 100% | 100% |
| Thiết kế giao diện các chức năng | Trang Đăng nhập | Trần Phạm Minh Đức | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 100% | 100% |
|  | Trang Đăng Ký | Trần Phạm Minh Đức | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 100% | 100% |
|  | Trang Chủ | Nguyễn Trung Kiên | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 100% | 100% |
|  | Trang Đăng Nhập, Đăng ký (Mobile) | Đoàn Thị Bảo Trân | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 100% | 100% |
|  | Trang Chủ (Mobile) | Nguyễn Văn Chính | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 100% | 100% |
|  | Trang Quản lý tài khoản | Đoàn Thị Bảo Trân | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 90% | 90% |
|  | Trang Quản lý Người dùng | Nguyễn Văn Chính | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 90% | 90% |
|  | Trang Quản lý chủ đề | Nguyễn Tấn Đạt | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 90% | 90% |
| Xây dựng hoàn chỉnh các chức năng | Xây dựng API tìm kiếm chủ đề | Nguyễn Trung Kiên | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 100% | 100% |
|  | Xây dựng API Tạo phòng | Trần Phạm Minh Đức | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 100% | 100% |
|  | Xây dựng API Chọn chủ đề Thi thử | Trần Phạm Minh Đức | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 100% | 90% |
|  | Tích hợp Email để xác thực người dùng | Trần Phạm Minh Đức | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 100% | 100% |
|  | Hoàn thiện API thêm chủ đề, sửa chủ đề, xóa chủ đề. | Nguyễn Tấn Đạt | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 90% | 85% |
|  | Viết API Xử lý đăng ký, đăng nhập, xác thực người dùng | Trần Phạm Minh Đức | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 100% | 100% |
|  | API xử lý chặn người dùng , cấp quyền truy cập, | Nguyễn Văn Chính | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 90% | 85% |
|  | API Xem thông tin chi tiết người dùng | Đoàn Thị Bảo Trân | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 90% | 85% |
|  | Hoàn thiện API Ôn tập cá nhân | Nguyễn Trung Kiên | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 100% | 95% |
|  | API xem lịch sử chơi | Nguyễn Trung Kiên | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 100% | 100% |
|  | API nhập mã PIN | Nguyễn Trung Kiên , Trần Phạm Minh Đức | 02/10/2025 | 20/11/2025 | 100% | 95% |
| Viết báo cáo sản phẩm | Viết báo cáo | Nguyễn Trung Kiên | 25/09/2025 | 01/12/2025 | 100% | 100% |
|  | Chèn các hình ảnh | Trần Phạm Minh Đức | 25/09/2025 | 01/12/2025 | 100% | 100% |
|  | Căn chỉnh kiểu chữ, định dạng | Nguyễn Trung Kiên | 25/09/2025 | 01/12/2025 | 100% | 100% |